## Slide 1: Auditech
H.A.W.Ga.M

## Slide 2: Sprint 01 – 31/08/2020
Evolução das atividades desenvolvidas durante o período de 17/08/2020 á 31/08/2020 e planejamento das próximas ações.

## Slide 3: Equipe - H.a.w.ga.m
Integrantes | Responsabilidade
Humberto Bruno Cardoso dos Santos | Design, Desenvolvimento Web
Andreas Luiz de Farias | Desenvolvimento Mobile
Gabriel Harmony Ferreira Evangelista | Desenvolviemtno Web
Marco Antonio Royo Felippe | Banco de Dados, Desenvolvimento Mobile
Wellington Mendes | Documentação
Alex Sandro Miranda | Documentação

## Slide 4: Situação atual das funcionalidades
Chart: 
| Desenvolvidas | Em Desenvolvimento | Pendentes
Principais Funcionalidades | 10 | 10 | 80

## Slide 5
Situação atual – Considerações:

## Slide 6: Situação Atual – documentação
Item | Observação | Situação | Responsável
Documentação | Em revisão |  | Marco Royo
Teams – Planner | Não Iniciado |  | Marco Royo
Folder Produto | Não Iniciado |  | 
Apresentação | Não Iniciado |  | 
Desenvolvimento WEB | Não Iniciado |  | Gabriel Harmony
Desenvolvimento Mobile | Não Iniciado |  | Andreas
Desenvolvimento Banco Dados | Em Andamento |  | Marco Royo
Desenvolvimento API | Não Iniciado |  | 
Plano de Testes | Não Iniciado |  | 
Manual de Operação | Não Iniciado |  | 

## Slide 7: Plano de ação - Documentos
Item | Ação | Finalização

## Slide 8
Sprints – O que foi entregue: 31/08/2020

## Slide 9
Sprints – O que será entregue: 21/09/2020

## Slide 10
Sprints – Principais dificuldades: